工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围核准办事指南

一、事项名称

依法必须进行招标的相关工程建设项目（招标范围、招标方式、招标组织形式）核准。

二、办理依据

1、《中华人民共和国招标投标法》；’

2、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>》；

3、《武冈市人民政府关于进一步加强政府投资工程招标管理的意见武政函[2020]6号》。

三、受理单位及办理地点

武冈市政务服务中心三楼发改窗口建设项目“一窗受理”窗口。

四、申请材料

1、政府投资项目需出具财政局评审结论。

2、项目建设资金筹措到位证明。

3、项目可研批复或初步设计批复。

4、申请人提交的项目招标事项核准申请表（按标准表格填写。

五、办理条件

依法必须进行招标的相关工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准当符合下列条件：全部或者部分使用国有资金投资、国家融资的项目；使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目。达到下列标准之一的，必须招标：

1、施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；

2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200万元人民币以上；

3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上。

六、基本流程

1、武冈市政务服务中心三楼发改窗口建设项目“一窗受理”窗口。

2、发改局对材料进行审核。

3、申请人领取招标核准意见。

七、办理时限

法定时限：15作日。

承诺时限：3工作日。