关于印发《武冈市2023年农村危房改造

实施方案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处：

为切实做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，保证我市农村低收入群体等重点对象住房安全有保障，现将《武冈市2023年农村危房改造实施方案》印发给您们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

武冈市农村危房改造工作领导小组办公室

2023年5月18日

## 武冈市2023年农村危房改造实施方案

为贯彻落实《住房和城乡建设部财政部民政部国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》(建村〔2021〕35 号)和《中共湖南省委湖南省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》精神,扎实做好我市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作,现就有关事项通知如下。

一、指导思想

随着时间推移和自然灾害频发,农村低收入群体等重点对象及其房屋安全状况均会动态变化。“十四五”期间，继续实施农村低收入群体等重点对象农村危房改造和7度抗震设防地区农房抗震改造,逐步建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制,是巩固拓展脱贫攻坚成果和接续推动乡村全面振兴的重要举措,关系到全面建设社会主义现代化国家全局和实现第二个百年奋斗目标。务必站在践行初心使命、坚守社会主义本质要求的政治高度,高度重视农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作,统筹安排、强力推进,确保农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作落实落地落细,实现低收入群体等重点对象住房动态排查、动态改造、动态保障。

二、申报流程

农户申请。唯一居住住房经鉴定属于C级、D级危房或无房的低收入群体等重点对象，农户自愿向村委会（社区）申请实施危房改造。保障对象中失能失智无法提出申请的特殊人员,由村委会(社区)帮助其提出住房保障申请。符合条件的危房户自愿通过其他方式解决住房安全问题且无改造意愿的,在履行确认程序后可不再将其危房纳入改造范围,由村委会(社区)提醒农户主动拆除或不再使用危房。

村级评议。建制村应组织村支两委干部和5名以上村民代表对提出农村危房改造申请的农户开展村级评议，并将评议结果在村务公开栏公示，公示内容包括农户基本情况（户主姓名、家庭人口、重点对象类型）、住房安全性等级、评议结果等。

乡镇审核。乡镇人民政府应对村级报送的农村危房改造申请名单进行审核，重点审核对象身份特别是近两年分户且无房的农户，防止突击分户套取资金，并对鉴定结果和是否为唯一住房进行审核。审核结果应及时反馈村级并进行公示、并上报市危改工作领导小组办公室。

市级审核。市住建部门会同财政、民政、乡村振兴、对乡镇审核通过的名单开展联合审核,重点审核申请改造对象是否纳入监测对象名单、是否纳入当年因灾倒损恢复重建补助、同一户口家庭人员是否已有安全住房，以及其他不符合重复享受的情形等进行联合审批。审批结果及时反馈乡镇。

函告农户。乡镇人民政府应根据联合审批通过的名单，按农村危房改造实施方案和差异化补助标准，将改造方式、完成期限、质量安全等要求和补助金额等函告农户。

三、危房改造的范围、原则、方式及补助标准

1、农村危房改造对象

农村危房改造对象主要包括:①、农村易返贫致贫户；②、农村低保户；③、农村分散供养特困人员；④、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的家庭；⑤、农村低保边缘户；⑥、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。简称农村低收入群体等重点对象，也称“六类对象”。

对于已实施过农村危房改造但由于突发灾害等原因又变成危房的农户符合“六类对象”条件的，可将其再次纳入改造范围(乡镇人民政府应提供灾损情况证明)。

残疾人、军人军属、退役军人属于上述重点对象的，同等条件下优先纳入支持范围。

2、农村危房改造工作原则

坚持农户主体。农户是住房安全保障的实施主体和责任主体,要及时排查房屋安全隐患,发现小隐患应及时主动修缮,避免变成大隐患。鉴定为C、D级危房或无房的低收入群体等重点对象,要及时向村委会(社区)申请纳入危房改造范围。及时制定改造方案、筹措资金、投工投劳、实施改造。

坚持“质量第一、安全第一”为本的原则。房屋质量和安全是住房安全保障的生命线。农户应及时办理建房审批手续,按照施工设计图委托经培训合格的农村建筑工匠或有资质的施工单位施工,选择质量合格的建筑材料,积极参与施工过程质量安全监督和竣工验收全过程。各乡镇应建立农房定期检查制度,加强质量安全技术指导服务和巡查,及时消除房屋质量安全隐患,确保农村低收入群体等重点对象住房安全有保障。

坚持因地制宜。以实现农村低收入群体等重点对象住房安全有保障为根本目标,农户可根据自身经济状况和危房等级,自主选择住房保障方式和危房改造方式。

3、农村危房改造方式及补助标准

农村危房属整体危险(D级)的，原则上应拆除重建，属局部危险(C级)的应修缮加固。同时鼓励通过加固改造闲置公房、置换或长期租赁村内闲置农房或其他安全房屋等方式，解决住房安全问题。

中央和省级补助资金只支持低收入群体等重点对象实施农村危房改造，根据贫困程度和改造方式，实施差异化补助。乡镇、街道根据农户的贫困程度拟确定一般帮扶、重点帮扶类型，住房和城乡建设部门负责审核把关。

一般帮扶:对居住C级危房中的低收入群体等重点对象，根据工程量及家庭收入情况分3000元以内、3000元-5000元、5000元-8000元、8000元-12000元四个等级进行补助，最高补助不超过1.2万元;

重点帮扶:对居住在 C、D级(或无房)的低收入群体等重点对象，改造资金由政府兜底解决,新建的按照2016年农村危房改造施工设计图纸及补助标准（见附件），维修加固的根据现行工程量计价方式进行按实结算予以补助。

四、加强农村住房安全保障管理

1、强化质量安全和施工安全。

明确施工过程中质量安全责任。农户自行实施危房改造过程中的质量安全责任由农户自行负责。委托代建的危房改造过程中的质量安全责任由承建方负责。

明确竣工后质量安全责任。农户自行负责危房改造的、农户本人对房屋结构质量安全负主体责任。农户委托代建的（需取得工匠培训合格证的农村工匠或建筑施工资质的施工企业）、代建方对房屋结构质量安全负主体责任；

施工全过程管理。各乡镇、街道办事处要组织人员对危房改造户实行现场全覆盖质量安全检查，住房和城乡建设局实行季度抽查,发现质量安全问题,及时提出处理意见,督促整改到位。

2、加强竣工验收。2023年任务原则上在2023年9月底前完工。农村危房改造工程竣工后,乡镇、村危房改造工作人员、农户、农村建筑工匠(施工单位)共同进行竣工验收。验收按照《湖南省农村危房改造验收指南(试行)》的验收基本要求和《农村房屋基本安全评定指南》开展,填写《基本安全评定表》,作为农房安全性认定的基本依据。基本安全评定合格是危房改造验收合格和拨付补助资金的前提条件。发现不符合验收基本要求或基本安全评定不合格的要责令限期整改，市住建部门会同财政部门组织开展抽查审核验收,补助资金预算由村、乡镇（街道办事处）根据消除安全隐患采取的基本维修加固措施及困难程度确定；补助资金结算由村、乡镇（乡镇街道办事处）根据现行工程量计价方式进行现场验收结算，住建部门、财政部门根据乡镇、街道办事处申报资金情况进行入户抽查审核。

五、加强资金管理和激励引导

规范农村危房改造补助资金管理和使用,市财政部门、乡财政所严格执行“一卡通”管理。竣工验收通过后30日内将全部补助资金拨付到位。农户自建的、补助资金一律打款至个人惠农卡（银行一类卡）；实施委托代建的,经危房改造对象同意并签订有效协议,可将补助资金直接拨付至代建方。

继续畅通农村危房改造政策咨询和信访投诉渠道。加强对补助资金使用管理情况的检查力度,及时发现和纠正套取骗取、重复申请补助资金等有关问题。主动接受纪检监察、审计和社会监督,坚决查处挪用、冒领、克扣、拖欠补助资金和索要好处费等违法违规违纪行为。

六、强化危房改造户档案管理

乡镇人民政府安排专人负责农村危房改造户信息的采集和录入及系统管理。健全危房改造“一户一档”的农户档案管理制度,做到改造一户、存档一户,精准实施帮扶改造。乡镇人民政府逐一将农户基本信息、改造前照片、鉴定报告、改造类型、改造方式等系统内要求的资料录入“全国农村危房改造信息系统”。市危房改造工作领导小组办公室加强信息录入的审核管理,及时掌握工作进展,确保信息完整准确。

七、加大宣传力度

充分利用电视、网络等各类新闻媒体和宣传手册和标语等多种方式广泛宣传危房改造政策和技术标准,引导贫困农户发挥主观能动性,积极主动实施改造,使做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障政策深入人心，引导社会各界积极参与，大力支持农村危房改造工作。