附件1

2022年度武冈市环境卫生服务中心整体支出绩效自评报告

单位名称：武冈市环境卫生服务中心

2023年7月14日

2022年度武冈市环境卫生服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

- （一）机构、人员构成

武冈市环境卫生服务中心（简称环卫服务中心）为独立核算的财政全额拨款公益一类事业单位。是市城市管理和综合执法局二级机构，为副科级事业单位。内设股室分别是办公室、城市垃圾无害化处理站、环境卫生质量考核股、城镇居民收费股、非城镇居民收费股。单位人员编制63人，截止2022年12月份在编在职人员62人，离退休人员48人。从预算单位构成看，武冈市环境卫生服务中心部门预算只包括本级预算，没有其他二级预算单位。

- （二）单位主要职责

1、负责贯彻执行国家和地方政府颁布的城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。

- 2、负责市区环境卫生专业规划的编制、环卫作业监督办法的制定。

3、负责对市区环境卫生设施规划用地和公共环卫设施的监督管理，依法查处违反市容环境卫生管理的行为。

4、负责城市生活垃圾处理费的征收和管理工作。

5、负责环卫工作经费测算及监督管理工作。

6、负责环卫基础设施建设、维护年度计划的编制汇总，并做好工程质量的检查验收工作。

7、负责全市性重大活动的市容环卫保障的组织、协调。

8、负责对城乡垃圾无害化管理的监督管理工作。

9、负责对环卫服务公司的清扫保洁、清运等工作的监督管理考核。

10、负责对生活垃圾处理费收支结算、预算编报、审核及待遇计发，机关的财务管理、内部控制及政府采购手续申报工作。

11、完成上级交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

- 武冈市环境卫生服务中心本级2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余73.72万元，本年收入3539.30万元，本年支出3557.66万元，年末结转和结余55.36万元。

- （一）基本支出情况

- 武冈市环境卫生服务中心本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余18.37万元，本年收入901.2万元，本年支出919.57万元，年末结转和结余0万元。

- （二）项目支出情况

- 武冈市环境卫生服务中心本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余55.36万元，本年收入2638.09万元，本年支出2638.09万元，年末结转和结余55.36万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

- 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

- 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

- 部门整体支出绩效情况

- 2022年，我中心在市委、市政府、市城管局的正确领导下、市有关部门的大力支持下，紧紧围绕做好城市环境卫生管理工作这一中心任务，按照精细化、常态化要求，不断强化管理措施，加大工作力度，狠抓工作落实，较好地完成了2022年的各项工作任务。

（一）积极参与抗击新冠疫情

成立新冠肺炎疫情处置城区环境消杀工作领导小组，制订《新冠肺炎疫情处置城区环境消杀工作方案》将新冠疫情防控工作落实到位，精准到人。

面对突如其来的新冠疫情，按照新冠疫情防控指挥部要求，我中心快速启动应急预案对城区347万平方面积进行全面消杀，并积极响应组织号召派出2名工作人员在隔离点进行一线抗疫，抽调1名工作人员至双牌镇守卡防疫。

受新冠肺炎疫情影响，我市隔离点急剧增加，导致我市医废垃圾运输能力严重不足。根据上级部门指示我中心积极与城区三家环境卫生外包公司协调，紧急调派3辆封闭式压缩车16名司机、跟车工对城区所有隔离点医废垃圾进行清运，并派出两名工作人员跟一台督导车对医废垃圾转运全程进行跟踪督导，清理的医废垃圾全部转运至新邵垃圾焚烧场进行无害化处理；确保我市城区隔离点医废垃圾日产日清，通过跟班作业督导将垃圾清运人员的感染风险降至最低。

（二）持续加强环境卫生质量管理

一是积极推进城区清扫保洁清运外包工作招投标进程，确保全城清扫、保洁、清运无缝连接。我市城区清扫保洁清运外包服务将于2022年5月30日到期，为确保我市城区清扫保洁清运工作实现平稳过渡，我中心积极与上级各部门协调。

1）召开了《环卫“清扫保洁清运”外包服务工作》协调会，通过了《武冈市城区新增区域范围》,确定了《关于城区垃圾清扫保洁清运服务招标指导价格的建议》，明确了招标指导价，完成了计划委托服务区面积的测算。

2）经武冈市人民政府第8次（2022年）市长办公会审议并通过了《武冈市环卫清扫保洁清运市场化运作实施方案》。

3）5月28日将采购意向对外完成了公开挂网；7月18日由招标代理公司按程序对该项目进行了招标公示；8月31日在邵阳市公共交易中心进行招标评审。该项目分为三个标段，共计24家公司对该项目进行了投标，采用综合评分法通过专家评审按标书要求对各竞标单位进行了评分，将各单位的评选结果进行了公示。公示完无异议后于2022年9月25日对中标单位下发了中标通知书，三个标段的中标单位分别是：第一标段“深圳市阳光三环生态环境股份有限公司”中标价格为10717001.4元/年，第二标段“阳光朗洁环境科技集团有限公司”中标价格为10182135.87元/年，第三标段“长沙玉诚环境景观工程有限公司”中标价格为10490664.69元/年。11月4日与三家新的中标单位签订了《武冈市城区清扫保洁清运外包服务采购合同》完成了环卫工作交接平稳过渡。

- 二是加大环卫基础设备设施的投入。积极推进并完成对全市28座公厕的无障碍改造以及全城400块公厕导示牌的制作安装工作。新增垃圾分类桶10000余个，新增各类机械化清扫清运车辆30余辆，确保我市城区机械化清扫率达到80%。

三是继续加大环境卫生质量考核监管力度。我中心依据《武冈市清扫保洁清运外包合同》、《武冈市道路清扫保洁工作技术实施方案》中对城区清扫保洁清运外包公司的作业时间及作业要求，进一步细化《武冈市清扫保洁清运作业质量督查考核办法》；按照考核细则标准全年共计对外包公司考核累计扣除2652分。

- （三）积极推进垃圾分类工作

2022年第11次市人民政府市长办公会议审议并通过了《武冈市2022年生活垃圾分类工作实施方案》、《2022年武冈市生活垃圾分类工作职责分工》。确定了打造以迎春亭街道办事处为重点示范片区，水西门街道办事处为推进垃圾分类工作片区；完成东塔和花塔两个社区的集中分类投放点的建设，进行了垃圾分类广泛宣传工作，按照垃圾分类标准设立了宣传栏，张贴了垃圾分类标语，按规范购置摆放了集中分离投放的垃圾桶。

10月13日，我市召开城区生活垃圾分类工作推进会。常务副市长陈学先主持、分管副市长李从晓部署安排垃圾分类工作，市长龚畅对垃圾分类工作进行了强调并提出了具体要求。

10月14日至15日，邀请湖南省垃圾分类专家、邵阳市垃圾分类工作领导小组技术资询组组长刘凯对迎春亭办事处东塔社区以及花塔社区的垃圾分类投放设施进行了点位规划设计及技术指导。

（四）加强收费管理，积极配合税务部门完成垃圾处理费收缴工作

- 2022年是我市垃圾处理费收费划转至税务部门征收转型的第一年。转型后垃圾处理费本是通过手机APP进行收缴，由以前的先开票后付费的方式转变为先付费后出电子票据的方式。为此我中心积极与税务部门进行沟通协调，多次组织收费人员进行相关培训，完成了传统收费向电子终端收费模式的根本转变，确保收费工作稳步推进；全年共计收取垃圾处理费469万余元，较好的完成了全年的收费任务。

- （五）持续加大城市生活垃圾填埋场监管力度

2022年垃圾填埋场日产工作正常运行，没有出现任何大的事故。根据实际情况，制定“填埋作业方案”，实施分区、分层及分单元填埋， 完成“利剑行动”查漏补漏工作， 对A、B区修建进场道路及倒车平台、对边坡进行码袋防渗工作。全年共计垃圾处理总量11.28万吨，垃圾污水4.8万吨，确保垃圾无害化处理率保持100%。

七、存在的问题及原因分析

（一）财政资金使用管理的水平和效率需要进一步提高。要严格按照财务管理及内部控制的要求，规范和约束支付行为和程序，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高。

（二）财政预算严重不足。我中心工作多而琐碎，承担的职能多，工作任务繁重，预算经费难以保证正常运转。

八、下一步改进措施

严格加强支出管理。一是强化预算管理，严格执行人大批准的财政预算，追加预算严格按程序办事。二是严格经费支出管理。进一步健全预算单位内部管控制度，细化操作流程，严把支付申请受理、原始票据审核和资金直接支付三道关口，对于不真实不合法的凭证严格予以拒付，着力从长效机制上加强约束。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我单位将在武冈市政府网公示绩效自评结果，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无